### П Л А Н

дій обласних управлінь, організацій і підприємств, районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2015 року на території Чернігівської області

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та дощових паводків.

Основні завдання плану:

- забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків;

- координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення контролю на обласному рівні за станом готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На основі аналізу дій органів управління та сил під час пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у попередні роки розробити та затвердити в установленому порядку відповідні плани на 2015 рік | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 10 березня 2015 року |
| 2 | Оцінити ймовірність підтоплення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб і будівель, визначити заходи щодо їх захисту та забезпечення сталого функціонування, скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків, | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 1 березня 2015 року |
| 3 | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад | До 30 березня 2015 року |
| 4 | Уточнити порядок доведення інформації до населення, керівників усіх рівнів про можливу загрозу повені (паводка), їх орієнтовні масштаби | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад | До 20 лютого 2015 року |
| 5 | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 30 березня 2015 року |
| 6 | Створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків і розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування відповідальних працівників | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 1 березня 2015 року |
| 7 | Привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах для здійснення посилених гідрологічних спостережень під час пропуску льодоходу і повені | Облгідрометеоцентр | До 20 лютого 2015 року |
| 8 | Проводити регулярні спостереження за гідрологічним і льодовим режимом річок під час формування та проходження водопілля; своєчасно складати прогнози можливого розвитку повені; доводити попередження про небезпечні явища на річках до виконавців Плану згідно з регламентом взаємодії | Облгідрометеоцентр | Щоденно, у період формування і проходження льодоходу та весняної повені |
| 9 | Підготувати матеріали до засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з порядком денним: „ Про стан готовності до попередження та ліквідації можливих наслідків весняної повені, льодоходу та дощових паводків 2015 року. ” | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Облгідрометеоцентр | До 5 березня 2015 року |
| 10 | Провести обстеження гідротехнічних споруд на ставках і водоймах, які розташовані поруч з автомобільними дорогами, з метою недопущення підтоплення доріг забезпечити розчищення водоперепускних труб для своєчасного скиду води. Вжити заходів до недопущення розмивання захисних дамб і підтоплення доріг | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Служба автомобільних доріг у Чернігівській області Дочірнє підприємство „Чернігівський облавтодор” Деснянське басейнове управління водних ресурсів (разом з власниками та користувачами гідротехнічних споруд). | На період паводків та весняної повені |
| 11 | Встановити посилений нагляд за ділянками доріг, мостами та іншими інженерними спорудами, що знаходяться в зонах негативного впливу льодоходу і весняної повені (в разі необхідності виконати попереджувальні та аварійно-відновлювальні роботи) | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області Дочірнє підприємство „Чернігівський облавтодор” | На період паводків та весняної повені |
| 12 | Укласти договори з управлінням ДСНС України в області на проведення підривних робіт з метою захисту мостів від можливих заторних явищ (у разі необхідності) | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області Дочірнє підприємство „Чернігівський облавтодор” | До 1 квітня 2015 року |
| 13 | Перевірити стан та вжити заходів щодо готовності гідротехнічних споруд, водосховищ. ставків, меліоративних систем та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу льодоходу, весняної повені та паводків | Деснянське басейнове управління водних ресурсів | До 30 березня 2015 року |
| 14 | Провести необхідні роботи з укріплення захисних дамб та ремонту і відновленню насосного і енергетичного обладнання на насосних станціях, що забезпечують захист населених пунктів від підтоплення | Деснянське басейнове управління водних ресурсів Райдержадміністрації | До 1 квітня 2015 року |
| 15 | Провести обстеження повітряних ліній електромереж, забезпечити на період ускладнення повеневої обстановки безперебійне електропостачання насосних станцій Деснянського басейнового управління водних ресурсів та сільгосппідприємств | ПАТ “Чернігівобленерго” | До 30 березня 2015 року, на період весняної повені |
| 16 | Провести обстеження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії повені, і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад | До 30 березня 2015 року |
| 17 | Підготувати інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою до вжиття заходів з ліквідації наслідків повені | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Обласні управління, організації, підприємства | До 1 квітня 2015 року |
| 18 | Визначити сили і засоби для локалізації і гасіння можливих пожеж у населених пунктах, що відрізаються повеневими водами. Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, що знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені та дощових паводків | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Управління ДСНС України в області | До 30 березня 2015 року, на період проходження повені |
| 19 | Підготувати рятувальні засоби: рятувальні круги, жилети, пояси, водолазне оснащення та плавзасоби | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації Обласна рятувально-водолазна служба | До 1 квітня 2015 року |
| 20 | Взяти на облік і провести обстеження наявних державних та приватних плавзасобів, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах повені | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування | До 15 березня 2015 року |
| 21 | Забезпечити позачергову обробку гідрометеорологічних телеграм і термінове надання міжміських телефонних розмов за паролем „Повінь”, а також надійний зв’язок з водомірними постами та населеними пунктами, що розташовані в зонах впливу весняної повені | Чернігівська філія ПАТ “Укртелеком” | На період проходження весняної повені |
| 22 | Провести навчання та тренування органів управління і визначених сил щодо дій в умовах пропуску льодоходу і повені | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад | До 1 квітня 2015 року |
| 23 | Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж затоплення та здійснити оперативні заходи щодо надійного захисту населення і зменшення збитків об’єктам економіки. (Особливу увагу приділити захисту від затоплення складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки паливом тощо. У разі неможливості їх ефективного захисту здійснити евакуацію таких об’єктів чи вивезення матеріалів) | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування | Постійно та при наявності загрози підтоплення |
| 24 | Уточнити плани евакуації населення (тварин) та вивозу майна і матеріальних цінностей із зон можливого затоплення. | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування | До 15 березня 2015 року |
| 25 | Організувати створення запасів кормів і фуражу для великої рогатої худоби в населених пунктах, що підпадають негативному впливу повені. Передбачити обладнання літніх таборів для тимчасового утримання великої рогатої худоби | Райдержадміністрації Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | До початку весняної повені |
| 26 | Визначити потреби і забезпечити завезення скрапленого газу в населені пункти, що підпадають впливу весняної повені | Чернігівське управління ТОВ «Харківрегіонгаз» | До 1 квітня 2015 року |
| 27 | На основі прогнозу визначити загальноосвітні школи в населених пунктах, що підпадають впливу повені, і забезпечити належну організацію навчального процесу | Управління освіти і науки облдержадміністрації | На період проходження весняної повені |
| 28 | Забезпечити своєчасну виплату пенсій населенню, що мешкає в зонах негативного впливу весняної повені | Головне управління Пенсійного фонду України в області | На період проходження весняної повені |
| 29 | Забезпечити належну охорону громадського порядку та збереження матеріальних цінностей і майна юридичних та фізичних осіб у населених пунктах, що розташовані в зонах можливого впливу весняної повені | Управління МВС України в області | На період проходження весняної повені |
| 30 | Визначити потреби і створити на період весняної повені запаси продуктів, товарів першої необхідності та забезпечити завезення їх у населені пункти, яким загрожує повінь. | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Облспоживспілка | До початку повені |
| 31 | Спланувати і здійснити комплекс протиепідемічних заходів, забезпечити посилений контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні населених пунктів і територій та після спаду води | Головне управління Держсанепідслужби в області | При підтопленні |
| 32 | Забезпечити проведення посиленого радіологічного і гідро-хімічного контролю за станом води в річках Десна, Снов | Деснянське басейнове управління водних ресурсів | На період проходження весняної повені |
| 33 | Забезпечити фельдшерсько-акушерські пункти, які розташовані в населених пунктах, що відрізаються (підтоплюються) повеневими водами, необхідною кількістю медикаментів та перев’язувального матеріалу | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | До 1 квітня 2015 року |
| 34 | Вжити профілактичних заходів щодо недопущення спалахів інфекційних захворювань тварин у населених пунктах, що розташовані в зонах дії весняної повені | Головне управління ветеринарної медицини в області | До початку весняної повені |
| 35 | Організувати отримання гідрометеорологічної та водогосподарської інформації від Гомельської і Брянської областей з метою забезпечення виконання заходів щодо безаварійного пропуску паводка, льодоходу та повені на річках, які протікають в межах області | Деснянське басейнове управління водних ресурсів Облгідрометеоцентр Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | На період проходження весняної повені |
| 36 | Уточнити інструкції та провести відповідні заходи щодо дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт з підготовки до пропуску паводка, льодоходу та повені | Обласні управління, організації і підприємства | До 20 лютого 2015 року |
| 37 | Забезпечити контроль за станом екологічної безпеки в зонах впливу весняної повені | Державна екологічна інспекція в області | На період проходження весняної повені |
| 38 | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться у прогнозованих зонах впливу весняної повені | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування | До початку весняної повені |
| 39 | Визначити у номенклатурі матеріальних резервів усіх рівнів необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Провести поповнення мат резерву до початку повені | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 1 квітня 2015 року |
| 40 | Забезпечити висвітлення інформації щодо розвиту весняної повені та заходів, що вживаються для захисту населення і територій від шкідливої дії весняної повені | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | Протягом весняної повені |
| 41 | Провести обстеження територій, які постраждали внаслідок шкідливої дії повені, та подати до облдержадміністрації необхідні до визначеного переліку матеріали щодо завданих об’єктам економіки і населенню збитків | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | після проходження весняної повені (В разі визначення НС на відповідній території) |

______________________________________________

# Text boxes

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні обласної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 28  січня 2015 року, протокол  № 1

.