### П Л А Н

дій обласних управлінь, організацій і підприємств, районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2014 року на території Чернігівської області

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків.

Основні завдання плану:

- забезпечення готовності місцевих органів виконавчої влади до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків;

- координація дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення контролю на обласному рівні за станом готовності органів управління, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | На основі аналізу дій органів управління та сил під час пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у попередні роки розробити та затвердити в установленому порядку плани дій з підготовки до пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2014 року | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 20 лютого 2014 року |
| 2 | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів скласти карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків, оцінити ймовірність підтоплення об’єктів життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку, садиб і будівель, визначити заходи щодо їх захисту та забезпечення сталого функціонування | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 20 лютого 2014 року |
| 3 | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад | До 20 лютого 2014 року |
| 4 | Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад | До 20 лютого 2014 року |
| 5 | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 20 лютого 2014 року |
| 6 | Створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків і розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування відповідальних працівників | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 20 лютого 2014 року |
| 7 | Привести в готовність гідрометричні споруди, прилади, пристрої та обладнання на водомірних постах для здійснення посилених гідрологічних спостережень під час пропуску льодоходу і повені | Облгідрометеоцентр | До 20 лютого 2014 року |
| 8 | Забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним і льодовим режимом річок під час формування та проходження водопілля, своєчасне складення прогнозів можливого розвитку весняної повені, їх уточнення та доведення до управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації попереджень про небезпечні явища на річках для своєчасного вжиття заходів | Облгідрометеоцентр | Щоденно, у період формування і проходження льодоходу та весняної повені |
| 9 | Підготувати матеріали до засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з порядком денним: „Про умови формування і можливий розвиток весняної повені та готовність місцевих органів виконавчої влади, обласних управлінь, організацій і підприємств до пропуску льодоходу, весняної повені і дощових паводків у 2014 році” | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Облгідрометеоцентр | До 10 березня 2014 року |
| 10 | Встановити посилений нагляд за ділянками доріг, мостами та іншими інженерними спорудами, що знаходяться в зонах негативного впливу льодоходу і весняної повені, в разі необхідності виконати укріплюючі роботи | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області Дочірнє підприємство „Чернігівський облавтодор” | На період паводків та весняної повені |
| 11 | Укласти договори з управлінням ДСНС України в області на проведення підривних робіт з метою захисту мостів від можливих заторних явищ | Служба автомобільних доріг у Чернігівській області Дочірнє підприємство „Чернігівський облавтодор” | До 1 березня 2014 року |
| 12 | Перевірити стан гідротехнічних споруд, водосховищ. ставків, меліоративних систем та об’єктів, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії льодоходу, весняної повені та паводків, вжити заходів для забезпечення їх готовності до паводка, пропуску льодоходу та повені | Деснянське басейнове управління водних ресурсів | До 1 березня 2014 року |
| 13 | Провести необхідні роботи з укріплення захисних дамб та ремонту і відновленню насосного і енергетичного обладнання на насосних станціях, що забезпечують захист населених пунктів від підтоплення | Деснянське басейнове управління водних ресурсів | До 1 березня 2014 року |
| 14 | Провести обстеження повітряних ліній електромереж, забезпечити на період ускладнення повеневої обстановки безперебійне електропостачання насосних станцій Деснянського басейнового управління водних ресурсів та сільгосппідприємств | ПАТ “Чернігівобленерго” | До 15 березня 2014 року, на період весняної повені |
| 15 | Провести обстеження об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, які знаходяться в зоні впливу шкідливої дії повені, і вжити заходів до безаварійної їх експлуатації | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад | До 15 березня 2014 року |
| 16 | Підготувати до проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків повені інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації людей, мобільне насосне обладнання, автономні джерела живлення та освітлювання, засоби забезпечення питною водою | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Обласні управління, організації, підприємства | До 15 березня 2014 року |
| 17 | Визначити сили і засоби для локалізації і гасіння можливих пожеж у населених пунктах, що відрізаються повеневими водами. Забезпечити відкачування води із підвальних приміщень будівель, що знаходяться в зонах шкідливої дії весняної повені та дощових паводків | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Управління ДСНС України в області | До 15 березня 2014 року, на період проходження повені |
| 18 | Підготувати рятувальні засоби: рятувальні круги, жилети, пояси, водолазне оснащення та плавзасоби | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Обласна рятувально-водолазна служба | До 15 березня 2014 року |
| 19 | Взяти на облік і провести обстеження наявних державних та приватних плавзасобів, забезпечити їх готовність для залучення до дій в умовах паводка, пропуску повені | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування | До 1 березня 2014 року |
| 20 | Забезпечити позачергову обробку гідрометеорологічних телеграм і термінове надання міжміських телефонних розмов за паролем „Повінь”, а також надійний зв’язок з водомірними постами та населеними пунктами, що розташовані в зонах впливу весняної повені | Чернігівська філія ПАТ “Укртелеком” | На період проходження весняної повені |
| 21 | Провести навчання та тренування органів управління і формувань місцевих ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру щодо дій в умовах паводка, пропуску льодоходу і повені | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад | До 1 березня 2014 року |
| 22 | Забезпечити проведення спостережень за розвитком меж затоплення та здійснити оперативні заходи щодо надійного захисту населення і зменшення збитків об’єктам економіки. Особливу увагу приділити захисту від затоплення складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки паливом тощо. У разі неможливості їх ефективного захисту здійснити евакуацію таких об’єктів чи вивезення матеріалів | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування | Постійно та при наявності загрози підтоплення |
| 23 | Уточнити плани евакуації, провести підготовку до можливої евакуації населення та своєчасного вивозу державних, громадських і приватних цінностей, які знаходяться в зонах можливого затоплення. | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування | До 20 лютого 2014 року |
| 24 | Організувати створення запасів кормів і фуражу для великої рогатої худоби в населених пунктах, що підпадають негативному впливу весняної повені. Передбачити обладнання літніх таборів для тимчасового утримання великої рогатої худоби | Райдержадміністрації Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | До початку весняної повені |
| 25 | Визначити потреби і забезпечити завезення скрапленого газу в населені пункти, що підпадають впливу весняної повені | Чернігівське управління ТОВ «Харківрегіонгаз» | До 1 квітня 2014 року |
| 26 | На основі прогнозу облгідрометеоцентру визначити загальноосвітні школи в населених пунктах, що підпадають впливу весняної повені, і забезпечити належну організацію навчального процесу в них | Управління освіти і науки облдержадміністрації | На період проходження весняної повені |
| 27 | Взяти на особливий контроль питання виплати пенсій населенню, що мешкає в зонах негативного впливу весняної повені | Головне управління Пенсійного фонду України в області | На період проходження весняної повені |
| 28 | Забезпечити належну охорону громадського порядку та збереження державних матеріальних цінностей і майна громадян у населених пунктах, що розташовані в зонах можливого впливу весняної повені | Управління МВС України в області | На період проходження весняної повені |
| 29 | Визначити потреби і створити на період весняної повені запаси продуктів, товарів першої необхідності та забезпечити завезення їх у населені пункти, яким загрожує повінь. | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Облспоживспілка | До початку повені |
| 30 | Спланувати і здійснити комплекс протиепідемічних заходів, забезпечити посилений контроль за санітарно-епідеміологічною обстановкою при підтопленні населених пунктів і територій та після спаду води | Головне управління Держсанепідслужби в області | При підтопленні |
| 31 | Забезпечити проведення посиленого радіологічного і гідро-хімічного контролю за станом води в річках Десна, Снов | Деснянське басейнове управління водних ресурсів | На період проходження весняної повені |
| 32 | Забезпечити фельдшерсько-акушерські пункти, які розташовані в населених пунктах, що відрізаються (підтоплюються) повеневими водами, необхідною кількістю медикаментів та перев’язувального матеріалу | Управління охорони здоров’я облдержадміністрації | До 1 квітня 2014 року |
| 33 | Провести профілактичні заходи щодо недопущення спалахів інфекційних захворювань тварин у населених пунктах, що розташовані в зонах дії весняної повені | Головне управління ветеринарної медицини в області | До початку весняної повені |
| 34 | Організувати отримання гідрометеорологічної та водогосподарської інформації від Гомельської і Брянської областей з метою забезпечення виконання заходів щодо безаварійного пропуску паводка, льодоходу та повені на річках, які протікають в межах області | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Деснянське басейнове управління водних ресурсів Облгідрометеоцентр | На період проходження весняної повені |
| 35 | Уточнити інструкції та провести відповідні заходи щодо дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт з підготовки до пропуску паводка, льодоходу та повені | Обласні управління, організації і підприємства | До 20 лютого 2014 року |
| 36 | Забезпечити контроль за станом екологічної безпеки в зонах впливу весняної повені | Державна екологічна інспекція в області | На період проходження весняної повені |
| 37 | Ліквідувати стихійні сміттєзвалища, які знаходяться в зонах впливу весняної повені | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування | До початку весняної повені |
| 38 | Визначити у складі місцевих, територіальних і відомчих матеріальних резервів, призначених для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Обласні управління, установи, організації, підприємства | До 20 лютого 2014 року |
| 39 | Забезпечити висвітлення інформації про розвиток весняної повені та заходи, що вживаються для захисту населення і територій від шкідливої дії весняної повені | Редакції газет: „Деснянська правда”, „Чернігівський вісник”, „Гарт”, обласна державна телерадіокомпанія, місцеві засоби масової інформації | Протягом весняної повені |
| 40 | Провести обстеження територій, які постраждали внаслідок шкідливої дії повені, та подати до управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації обґрунтовуючі матеріали щодо завданих об’єктам економіки і населенню збитків | Райдержадміністрації Виконкоми Ніжинської, Прилуцької і Чернігівської міських рад Органи місцевого самоврядування Обласні управління, установи, організації, підприємства | В разі необхідності, після проходження весняної повені |
| 41 | Узагальнити подані матеріали щодо завданих об’єктам економіки і населенню збитків, провести необхідні перевірки і обстеження, внести до облдержадміністрації узгоджені пропозиції щодо відшкодування завданих збитків | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації | В разі необхідності, після проходження весняної повені |

______________________________________________

# Text boxes

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні обласної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 29 січня 2014 року, протокол  № 1

.