Додаток 2

до Програми підтримки пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2025 – 2027 роки

- Напрями діяльності та заходи Програми підтримки пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних підрозділів, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2025 – 2027 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходів | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовані обсяги фінансування, млн грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього (млн) | 2025 рік (млн) | 2026 рік (млн) | 2027 рік (млн) |  |
| 1. Покращення рівня захисту та збереження життя особового складу ДСНС України під час виконання покладених на них завдань шляхом забезпечення заходів з ремонту об’єктів, будівель, споруд, у тому числі захисних споруд цивільного захисту | 1.1. Розробка проектно-кошторисної документації | 2025 рік | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської облдержадміні-страції, 1-4 Державні пожежно-рятувальні загони та Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Обласний бюджет, у тому числі субвенція з обласного бюджету державно-му бюджету Місцевий бюджет | 1,0 0,35 | 1,0 0,35 | 0,0 | 0,0 | Розроблено проектно-кошторисну документацію |
|  | 1.2. Придбання будівельних матеріалів та проведення ремонту приміщень | 2025 – 2027 роки | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміні-страції, 1-4 Державні пожежно-рятувальні загони та Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Обласний бюджет, у тому числі субвенція з обласного бюджету державно-му бюджету Місцевий бюджет | 12,0 1,4 | 4,0 0,4 | 4,0 0,5 | 4,0 0,5 | Придбано будівельних матеріалів для проведення ремонту до 30 приміщень |
|  | 1.3. Здійснення заходів з реконструкції, капітального ремонту будівель, споруд, у тому числі захисних споруд цивільного захисту, підпорядкованих підрозділів ГУ ДСНС України у Чернігівській області | 2025 – 2027 роки | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміні-страції, 1-4 Державні пожежно-рятувальні загони та Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення ГУ ДСНС України у Чернігівській області (за згодою) | Обласний бюджет, у тому числі субвенція з обласного бюджету державному бюджету Місцевий бюджет | 2,0 1,25 | 1,0 0,25 | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | Здійснено ремонт об’єктів, будівель, споруд, у тому числі інженерно-технічних споруд |
| Всього: у тому числі: обласний бюджет інші місцеві бюджети (інша субвенція з місцевих бюджетів обласному бюджету) |  |  |  |  | 18,0 15,0 3,0 | 7,0 6,0 1,0 | 5,5 4,5 1,0 | 5,5 4,5 1,0 |  |

- Директор Департаменту з питань цивільного захисту та

оборонної роботи Чернігівської обласної державної адміністрації                                                        Олександр ТИЩЕНКО