## ПРОТОКОЛ № 5

## ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ

## з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

” 16 ˮ березня  2018 року                                                                м. Чернігів

Головував: Заступник  голови обласної державної адміністрації С.Ф. Сергієнко.

Присутні:   члени комісії (за  списком)

І. Щодо запобігання виникнення надзвичайної ситуації на автодорозі державного значення Н-07 Київ – Суми – Юнакіївка км, 183+326 Тростянецька балка.

(Бондаренко Н.Г., Хропатий В.В., Потапенко В.О., Пузан І.Б., Сурмай А.М., Болдирев С.М.)

Ділянка земполотна на 180 км автодороги Київ-Суми-Юнакіївка (довжиною біля 425 пог.м) використовується в якості гідротехнічної споруди – дамби для прилягаючих рибо-господарських ставків верхнього (площа 102 га) та нижнього (площа 36 га) з застосуванням двовікової труби як видовипускної.

Внаслідок підвищення рівнів води у ставках існує загроза руйнування ділянки автодороги сполученням Київ-Суми.

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. Срібнянській районній державній адміністрації поінформувати населення, яке потрапляє до зони підтоплення у разі руйнування даної гідротехнічної споруди.

До початку весняного паводку

2. Службі автомобільних доріг в області:

2.1.  Під час проходження весняного паводку здійснювати щоденний моніторинг рівня води у верхньому ставку.

Березень-травень 2018 року

2.2. Розробити схему об’їзду  даної споруди у разі підняття води до критичних рівнів.

До початку весняного паводку

2.3. Організувати обстеження водо перепускної труби  та розробити проектно-кошторисну документацію на її ремонт з урахуванням умов безпечної експлуатації автодороги.

До 01 червня 2018 року

2.4. Провести ремонт та очистку двовічкової перепускної труби.

Травень – червень  2018 року

3. Райдержадміністраціям разом з Деснянським басейновим управлінням водних ресурсів провести інвентаризацію безгосподарних гідротехнічних споруд.

До 01 вересня 2018 року

4. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації вирішити питання щодо фінансування заходів по проведенню паспортизації верхнього ставка.

До 01 червня 2018 року

5.   Управлінню ДСНС України в області під час проведення робіт щодо обстеження і очищення двовічкової перепускної труби, здійснити заходи  по відкачуванню води із шахтного водоскиду.

Травень – червень  2018 року

ІІ. Про стан утримання та улаштування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.

(Цушко Р.М.)

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:

1. Головам районних державних адміністрацій, міським головам Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського, Прилук:

1.1. На засіданнях районних (міських) комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання щодо виконання "План-графіку впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на території Чернігівської області" із заслуховуванням керівників об'єктів, які його не виконують.

Щоквартально

2. Керівникам (власникам) об'єктів підвищеної небезпеки:

2.1. З урахуванням ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» забезпечити виконання запланованих заходів впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на підпорядкованих об’єктах у встановлені план-графіком терміни.

Згідно план-графіку

2.2.   Проінформувати письмово обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через Управління ДСНС України у Чернігівській області про хід та перспективи проведення робіт з улаштування автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

До 27 квітня 2018 року

3. Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області:

3.1. Продовжити здійснення контролю за станом впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Під час проведення перевірок

3.2. Встановити дієвий контроль за забезпеченням  підприємств засобами індивідуального захисту органів дихання.

Під час проведення перевірок

3.3. Надавати методичну допомогу керівникам (власникам) об'єктів підвищеної небезпеки щодо проведення відповідної роботи по впровадженню автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення на підконтрольних об'єктах.

Постійно

3.4. Висвітлювати у засобах масової інформації матеріали щодо впровадження автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Щоквартально

3.5.	 Під час надання пропозицій до інженерного забезпечення об’єктів будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки, а також на розроблення окремого розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації пропонувати розроблення проектної документації на улаштування автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення.

Постійно

Заступник  голови обласної

державної адміністрації                                                                С.Ф. Сергієнко

Відповідальний секретар                                                                А.В. Дупло